REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

CELLULE D’EXECUTION DES PROJETS-EAU « CEP-O »

PROJET D’ACCES, DE GOUVERNANCE ET DE REFORME DES SECTEURS DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU « AGREE »

Don IDA N° D7940-ZR & Crédit IDA N° 7066-ZR

Termes de référence

Assistance Technique à la REGIDESO SA pour la conception, le développement et la mise en Œuvre d’un nouveau système de gestion de la relation client (CRM)

Septembre 2025

# Liste des abréviations

| AD | Active Directory |  |
| --- | --- | --- |
| AI | Intelligence artificielle |  |
| AMS | Système de comptage avancé |  |
| API | Interface de programmation d'applications |  |
| BIC | Commercial Industriel Profit |  |
| BNC | Bénéfices non commerciaux |  |
| CA | Centre auxiliaire |  |
| CDI | Contrat à durée indéterminée |  |
| CSD | Contrat à durée déterminée |  |
| CRM | Gestion des relations avec la clientèle |  |
| DA | Demande d'achat |  |
| DGI | Direction générale des impôts |  |
| RDC | République démocratique du Congo |
| ERP | Planification des ressources de l'entreprise |
| EVB-IT | Conditions supplémentaires pour l'acquisition de services informatiques |
| FAQ | Questions fréquemment posées |
| GEPEC | Planification stratégique des effectifs |
| SIG | Système d'information géographique |
| GL | Grand livre |
| GMAO | Gestion de la maintenance assistée par ordinateur |
| GPS | Système de positionnement global |
| RH | Ressources humaines |
| GRH | Gestion des ressources humaines |
| IFRS | Normes internationales d'information financière |
| OIT | Organisation internationale du travail |
| IdO | Internet des objets |
| MPLS | Commutation multiprotocole par étiquette |
| OHADA | Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique |
| PER | Plan d'emploi des ressources |
| PDI | Point d'installation |
| REGIDESO S.A | Société de distribution d'eau |
| RESE | Renforcement et efficacité des services d'eau potable |
| SaaS | Logiciel en tant que service |
| SCADA | Contrôle de surveillance et acquisition de données |
| SYSCOHADA | Système comptable de l'OHADA |
| TPE | Terminal de paiement portable |
| PST | Terminal d'entrée portable |
| USSD | Données de service supplémentaires non structurées |
| VPN | Réseau privé virtuel |
| WEB | World Wide Web |
| XSS | Scripts croisés (Cross-Site Scripting) |

- Contexte général du projet

  - Contexte du projet

Depuis les années 1990, la REGIDESO SA est confrontée à des défis structurels dans l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain. Malgré les différentes initiatives de stabilisation, dont un plan d'urgence lancé en 2009, l’entreprise continue de faire face à de nombreuses difficultés, telles que des déséquilibres de trésorerie, une tarification non rentable, des créances de l’État, ainsi qu'une gestion des données peu efficiente.

Actuellement, la REGIDESO SA utilise deux systèmes logiciels distincts : e-GEE, pour la gestion de la relation client (CRM), et JD Edwards, pour la gestion des ressources de l’entreprise (ERP). Ces systèmes sont devenus obsolètes, ne sont plus mis à jour, et ne sont pas interopérables. Cette situation génère une faible fiabilité des données, un risque accru d’erreurs, ainsi qu’une inefficacité dans les processus opérationnels.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale, la REGIDESO SA prévoit l’acquisition et la mise en œuvre d’une nouvelle solution intégrée ERP/CRM. Cette initiative vise à moderniser les systèmes d’information, améliorer la gestion des processus administratifs internes (notamment la gestion du personnel, des finances et des clients), et renforcer la transparence et la traçabilité des opérations.

Initialement soutenu par la GIZ à travers le projet RESE (Renforcement et Efficience des Services d’Eau potable), ce projet connaît aujourd’hui une nouvelle impulsion grâce au soutien financier de la Banque mondiale. Ce partenariat avec la Banque mondiale marque une étape importante dans la volonté de la REGIDESO SA de mettre en place des outils numériques robustes, adaptés aux exigences actuelles en matière de gestion, de redevabilité et de performance.

  - Appui de la Banque mondiale en cours dans le secteur de l’eau potable

La Banque mondiale apporte son soutien technique et financier à la REGIDESO SA afin d’améliorer la desserte en eau de plusieurs villes en République démocratique du Congo (RDC) et de soutenir le renforcement des performances opérationnelles et financières de la REGIDESO SA.

Les projets en cours de réalisation sont décrits ci-après :

Gouvernance et réforme de l’accès pour le secteur de l’électricité et de l’eau (AGREE) 2022-2028. Le projet a pour objectifs (i) d’élargir l’accès aux services d’électricité et d’eau potable dans certaines zones urbaines et périurbaines de la RDC, (ii) d’améliorer la performance commerciale des services publics d’électricité et d’eau et (iii) de renforcer les capacités de certaines institutions provinciales et nationales dans les secteurs de l’électricité et de l’eau pour les villes de Kananga et Goma.

Projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa (PDMRUK KIN ELEDA) 2022-2028. Le projet appuie le processus de transformation et d’amélioration de ses processus de gestion et de ses performances. Il inclut les objectifs suivants :

- Renforcement de l’autonomie et la viabilité des directions provinciales.

- Création de filiales subventionnées pilotes dans le Nord-Kivu et le Kasaï Central/Kasaï.

- Mise en place de paiements automatiques de la consommation d’eau des Instances officielles (établissements publics).

iv)	Mise en œuvre opérationnelle des agences de régulation (ARSPE et OCE) sur les aspects du personnel, des procédures opérationnelles et des instruments règlementaires.

- Assistance technique pour l’élaboration d’une loi-cadre sur l’assainissement.

Programme d’accès aux services d’eau et d’assainissement (PASEA) 2023-2029. Dans le cadre de la première phase, ce programme servira à améliorer l’accès aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement de base dans les provinces du Kasaï, du Kasaï-Central, du Kasaï-Oriental et du Kwilu, et à renforcer les compétences de la REGIDESO et d’autres acteurs des secteurs public et privé pour la fourniture de ces services. Cette phase a pour objectif de donner accès à des services d’eau potable de base à 2,9 millions de personnes et à des services d’assainissement de base à 2 millions de personnes.

Afin d’obtenir les résultats escomptés en termes de performances opérationnelles, commerciales et financières, la REGIDESO prévoit d’engager, avec l’appui de la Banque Mondiale, par le canal du Projet AGREE, une mission d’assistance technique ayant pour objet d’apporter une Assistance Technique à la REGIDESO pour la conception, le développement et la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de la relation client (CRM).

  - Performances de la REGIDESO SA

La REGIDESO SA (Régie de distribution d’eau), entreprise publique chargée de la distribution d'eau potable sur l’ensemble du territoire national, a été créée en 1939. Elle a passé par différents stades de développement et de performance. Dans les années quatre-vingt, la Régie était considérée comme une entreprise performante en Afrique centrale, opérant de manière décentralisée et connaissant un développement important de ses infrastructures urbaines. Depuis les années 1990, le rendement opérationnel de la REGIDESO SA a considérablement diminué en raison de la guerre, de la poursuite des conflits et du manque d’investissements et d’entretien.

La faiblesse de la gouvernance se manifeste par un manque de transparence dans l’établissement des rapports, la non-application des normes de performance et des problèmes de ressources humaines. Le Gouvernement national a d’importants arriérés de contributions à la REGIDESO, ce qui l’empêche d’investir pour entretenir ses actifs et encore moins pour investir dans de nouvelles infrastructures.

Malgré d’importants investissements des bailleurs de fonds dans le secteur de l’eau en milieu urbain, la REGIDESO affiche des résultats médiocres, des inefficacités opérationnelles et une mauvaise santé financière. Cela s’explique par le niveau élevé des pertes techniques, des tarifs qui ne permettent pas de recouvrer les couts, le faible niveau de recouvrement des factures et l’utilisation limitée des technologies digitales pour la gestion des réseaux et la gestion des abonnés. Parmi les facteurs limitant les performances de la REGIDESO, on peut citer :

Le coefficient d’exploitation de la REGIDESO dans son ensemble (rapport entre les produits et les charges d’exploitation annuelles) n’est que de 0,60 (2023), ce qui traduit un très net déséquilibre entre les revenus nets et les charges d’exploitation.

La digitalisation des outils de gestion de la REGIDESO est très limitée. Les applications digitales nécessaires à une gestion du réseau et au contrôle des fuites font défaut.

Les procédures standards manquent et les équipements de mesure et de contrôle du fonctionnement des réseaux sont financés par divers projets et ne sont pas standardisés.

Au niveau national, les pertes en eau sont estimées à 44 pourcents (2021) montrant une tendance négative témoignant d’une dégradation régulière de l’état du réseau d’eau.

Les facteurs contribuant au faible rendement du réseau sont les suivants :

Macrocomptage. Le volume d’eau entrant dans le système est estimé mais n’est pas mesuré de manière fiable. Le macrocomptage peut être considéré comme extrêmement précaire au niveau de l’ensemble de l’exploitation.

Comptage et gestion de la consommation des abonnés. Le comptage partiel et peu précis, la facturation au forfait des abonnés sans compteurs et la fraude font que les pertes apparentes (commerciales) ne peuvent être calculées avec précision. La direction commerciale de la REGIDESO estime toutefois que les pertes apparentes sont importantes et représentent probablement 40 pour cent des pertes totales.

Gestion de la pression. L’absence de contrôle de la pression dans les réseaux entraine des variations régulières de cette pression qui accélère la détérioration des conduites et contribue à l’importance des pertes réelles.

Gestion des fuites. De nombreuses fuites ne sont pas détectées car la structure du réseau et l’absence d’équipements modernes de suivi et de communication ne permettent pas une gestion active des fuites, nécessaire pour réduire l’eau non facturée à un niveau acceptable.

Gestion du patrimoine. D’une manière générale, et à l’exception des travaux récents, l’infrastructure réseau en mauvais état, et le renouvèlement du patrimoine ou ses améliorations dépendant des financements externes. Ces financements toutefois sont le plus souvent orientés vers des travaux neufs. La dégradation du réseau et des compteurs est progressive, ce qui se traduit par un accroissement régulier du taux d’eau non facturée.

Bilan hydraulique et suivi des indicateurs de performance. Le seul indicateur de performance utilisé est le pourcentage d’eau non facturée. L’importance réelle des pertes physiques et commerciales n’est pas connue. Il n’y a pas de système de benchmarking entre les différentes exploitations.

La REGIDESO SA est engagée dans une dynamique d’amélioration de ses performances techniques, financières et de gouvernance. Cette transformation vise à renforcer la qualité des services fournis à la population, en s’appuyant notamment sur des outils numériques modernes et intégrés pour la gestion de ses opérations internes et de sa relation avec la clientèle.

Pour faire face à ces défis, une stratégie de restructuration de la REGIDESO a été approuvée par le Gouvernement en septembre 2021. Depuis décembre 2022, un directeur général recruté sur concours dirige le processus de transformation, qui vise à rendre l’entreprise plus performante au niveau de ses activités d’exploitation et de ses résultats financiers. Parmi les actions envisagées, la REGIDESO prévoit d’améliorer sa gestion commerciale en passant par la conception, le développement et la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de la relation client (CRM) pour la REGIDESO.

La REGIDESO a demandé l’appui de la Banque mondiale pour financer les services d’un consultant afin de l’appuyer dans la conception, le développement et la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de la relation client (CRM).

- Objectif de la mission d’assistance technique

- Objectif général

Le consultant assistera la REGIDESO dans la conception, le développement et la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de la relation client (CRM) pour l’amélioration de la gestion commerciale. Notons que l’utilisation des technologies intelligentes permet de contribuer de façon significative à l’amélioration des services de l’eau potable et à l’accroissement l’efficacité opérationnelle et commerciale permettant de suivre les performances commerciales et planifier les investissements sur la base d’informations objectives et obtenues en temps réel.

- Objectif de la commande/objet du marché (solution CRM)

Conformément au programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo et à la vision du nouveau directeur général de REGIDESO SA de numériser les processus de contact avec les clients à travers le pays, REGIDESO SA vise à acquérir un système robuste de gestion de la relation client (CRM). Cette nouvelle solution remplacera la configuration existante et doit répondre aux objectifs stratégiques suivants :

- Permettre une gestion efficace de l'ensemble du parcours client, de la création de l'abonnement à la facturation, aux paiements, à l'historique des services et à la gestion des relations, en garantissant une expérience transparente et sans faille pour les abonnés.

- Consolider les informations relatives aux clients sur les différents canaux (par exemple, agences physiques, agents mobiles, plateformes en ligne) afin d'établir une source unique de vérité, améliorant ainsi la précision, la réactivité et la personnalisation.

- Numériser et automatiser la gestion des abonnements, la facturation, le relevé des compteurs, la gestion des tournées, la collecte des paiements et l'assistance à la clientèle afin de réduire les délais de traitement et d'améliorer l'efficacité du service.

- Intégrer des applications mobiles, des compteurs équipés d'IoT et des outils de planification d'itinéraires ou de tournées pour une gestion efficace des compteurs, l'acquisition de données et la coordination des agents de terrain.

- Renforcer les processus de facturation et de recouvrement, y compris l'utilisation de canaux de paiement numériques (points de vente, argent mobile, banques), afin d'accroître l'assurance des recettes et de réduire les créances impayées.

- Proposer des plateformes conviviales (par exemple, des portails web, des applications mobiles) permettant aux clients d'accéder aux informations relatives à leur compte, de soumettre des demandes, de suivre la facturation et d'effectuer des paiements, afin d'améliorer l'engagement et la satisfaction.

- Fournir des tableaux de bord en temps réel et des outils de suivi historique de l'état des abonnements, des habitudes de paiement, des demandes de service et des performances des compteurs afin de permettre une prise de décision éclairée et un suivi des performances.

- Veiller à ce que le système de gestion de la relation client puisse s'adapter à la couverture nationale et s'intégrer harmonieusement aux systèmes existants et futurs, y compris les progiciels de gestion intégrés, les moteurs de facturation, les caisses enregistreuses, les systèmes de laboratoire et les plates-formes SIG.

- Garantir un traitement sécurisé des données des clients, appliquer des politiques de contrôle d'accès et conserver un historique vérifiable des opérations pour se conformer aux exigences réglementaires et à la gouvernance interne.

- Utilisez l'intelligence artificielle pour la modélisation prédictive du comportement, les rappels automatisés, l'acheminement intelligent des demandes de service et les stratégies d'engagement proactif des Description du système informatique

3.1.  Description des exigences du système existant

3.1.1. Description de la solution informatique existante

Par le passé, REGIDESO S.A. a acquis le logiciel e-GEE auprès de la société française du même nom, éditeur de logiciels spécialisés dans le comptage, le reporting, la gestion des interventions, la facturation, le recouvrement et la gestion des clients dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et du gaz. Le système actuellement utilisé est la version 4.10, fonctionnant sur une base de données Oracle 11gR2.

3.1.2. Infrastructure actuelle en termes de réseaux informatiques

1-Serveurs

REGIDESO exploite des serveurs centraux situés en RDC. Certains serveurs locaux se trouvent dans certaines directions régionales. Des informations supplémentaires seront fournies au fournisseur sélectionné.

2-Terminaux 2-PC

La pénétration des terminaux PC à la REGIDESO est encore limitée. Sur un total de près de 4250 agents, seuls près de 900 agents ont accès aux terminaux PC. On s'attend à ce que tous les agents de la REGIDESO soient connectés à des terminaux PC avant la mise en service du nouveau système ERP.

3-Télécommunications

Les télécommunications à REGIDESO SA sont fournies par des tiers, y compris des entreprises de télécommunications et des fournisseurs de services Internet. Ces télécommunications sont essentielles pour que REGIDESO puisse assurer les services de paiement en ligne, la communication, la gestion quotidienne, les signaux IoT et SCADA ainsi que d'autres besoins de la direction de l'entreprise.

4-REGIDESO SA réseau informatique

Figure 1 : Infrastructure nationale des réseaux informatiques de REGIDESO SA

5-Les boucles locales

Comme le montre la carte ci-dessus, tous les points installés sont représentés en vert. Certains de ces points sont reliés par une boucle locale réalisée à l'aide de liaisons radio VodaCom. Il y a 9 de ces boucles à ce jour.

| Boucles locales |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinshasa | Toutes les agences de Kinshasa Est et Ouest |  |  |  |  |  |
| 2 | Kinshasa | Matadi |  |  |  |  |  |
| 3 | Matadi | Moanda | Boma | Kimpese | Kisantu | Mbanza-Ngungu | Kasangulu |
| 4 | Bukavu | Uvira |  |  |  |  |  |
| 5 | Lubumbashi | Likasi | Kolwesi | Kalemie |  |  |  |
| 6 | Kinsangani | Isiro | Bunia |  |  |  |  |
| 7 | Goma | Beni | Butembo |  |  |  |  |
| 8 | Kananga | Tshipaka | Llebo |  |  |  |  |
| 9 | Bandundu | Kikwit |  |  |  |  |  |

Tableau 1 : Boucles locales

La REGIDESO SA compte actuellement 9 directions régionales plus celle de Kinshasa. Ces Directions régionales disposent chacune de plusieurs centres secondaires (ou sites) qui sont au nombre de 148 sur l'ensemble du territoire de la République. Malgré les nombreuses réalisations et les avancées considérables enregistrées, le taux d'informatisation de ces sites reste faible avec des disparités géographiques importantes. Comme l'illustre le tableau 1 ci-dessous, on trouve aux extrêmes Kinshasa avec un taux d'informatisation de 98% et la province de l'Equateur avec un taux de 8%.

| Directions régionales | Nombre de sites | Sites informatisés | Taux d'informatisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinshasa | 53 | 51 | 96% |
| Kongo Central | 12 | 7 | 58% |
| Équateur | 12 | 1 | 8% |
| Katanga | 19 | 3 | 16% |
| Kasai Oriental | 8 | 1 | 13% |
| Kasai Occidental | 9 | 2 | 22% |
| Bandundu | 14 | 6 | 43% |
| L'Europe de l'Est | 10 | 4 | 40% |
| Nord Kivu | 9 | 3 | 33% |
| Sud Kivu | 5 | 3 | 60% |
| Total | 151 | 82 | 54% |

Tableau 2 : Répartition des sites de REGIDESO SA et leur niveau d'informatisation

Il est à noter que l'objectif de REGIDESO SA est d'interconnecter prochainement tous les sites des directions régionales de REGIDESO SA par le biais d'un réseau MPLS ou d'une solution cloud. Le prestataire peut baser sa proposition sur l'hypothèse que tous les sites répartis sur le territoire auront un accès physique au réseau de REGIDESO SA, à son Intranet et à tous les services en ligne offerts par REGIDESO SA.

## 3.1.3. Description de l'application/utilisation de la solution informatique

Le logiciel e-GEE fonctionne selon une architecture client-serveur ; ce logiciel comporte 9 (neuf) modules dont 7 (sept) sont utilisés. Ces modules sont les suivants

- Module de gestion des clients	: Pour créer des abonnés, mettre à jour un abonné,

et la facturation d'un abonné

- Module Tour				Module de gestion des tournées : pour la gestion des tournées

- Module de facturation			Module de facturation : pour le calcul des factures

- Module de recouvrement de créances			Module de saisie des recettes : pour la saisie des recettes

- Module d'inventaire des compteurs		Module de gestion des compteurs : pour la gestion des compteurs

- Module Editions			Module d'impression : pour l'impression de factures et d'autres tâches

- Administration du module			Module d'administration du module : pour les réglages du logiciel

Les deux modules non utilisés sont

- Module de travail				Module de travail : pour la gestion des services sur le terrain

- Module d'affaires			Module de gestion : pour la gestion des différentes demandes

Avec cette architecture client-serveur, le logiciel e-GEE n'est pas accessible sur le web car il a été développé en Winforms, ainsi letemps de latence entre le client et le serveur est trop élévée.

Le logiciel e-GEE fonctionne actuellement sur une version de base de données Oracle 11Gr2.

## 3.1.4. Conditions générales pour le partenaire

REGIDESO SA prévoit de mettre en œuvre un système de gestion de la relation client personnalisé afin de moderniser ses opérations, ce qui nécessite la prise en compte de ses capacités techniques et organisationnelles actuelles. Le service informatique, bien qu'expérimenté avec les systèmes existants, aura besoin d'une formation supplémentaire pour gérer efficacement la nouvelle plateforme. Des programmes de formation complets sont essentiels tant pour le personnel informatique que pour les utilisateurs finaux. Des améliorations de l'infrastructure, y compris des mises à niveau du matériel et une meilleure connectivité réseau via un réseau MPLS ou une solution en cloud, sont prévues pour soutenir le système. Une collaboration active avec le fournisseur de services est cruciale, les experts informatiques de REGIDESO participant au développement pour assurer le transfert de connaissances et la personnalisation. Le nouveau système doit être conforme aux réglementations locales, intégrer des fonctions de gestion des risques et être capable de s'interfacer avec des technologies externes.

## 3.2. Exigences et attentes du système

#### a. Exigences fonctionnelles du CRM

Cette section décrit les exigences fonctionnelles de REGIDESO S.A. pour le système de gestion de la relation client (CRM), en mettant l'accent sur le renforcement des processus commerciaux centrés sur le client. Ces exigences visent à garantir des opérations efficaces, transparentes et réactives dans des domaines tels que la gestion des abonnements des clients, la facturation, le recouvrement des paiements, la gestion des compteurs et le service à la clientèle.

Les fonctionnalités définies sont essentielles pour permettre à REGIDESO S.A. d'atteindre ses objectifs stratégiques : améliorer la prestation de services, accroître la satisfaction des clients, optimiser la collecte des recettes et garantir l'intégrité des données. En outre, le système de gestion de la relation client doit être conforme à la réglementation, offrir de solides capacités de reporting et s'intégrer de manière transparente à d'autres systèmes centraux.

| Modules | Exigences |
| --- | --- |
| Gestion des abonnements | Création d'un nouvel abonnement |
|  | Modifier les caractéristiques de l'abonnement (compteur PDI, forfait, classe de clients, liste de prix, etc.) |
|  | Changer de formule d'abonnement (forfait ou compteur) |
|  | Fermer l'abonnement |
|  | Modifier les postes de facturation |
|  | Création d'un PDI |
|  | Créer un deuxième PDI (pour le même abonné) |
|  | Modifier les éléments d’un PDI |
|  | Verrouiller ou geler l'abonnement |
|  | Modifier le payeur, le propriétaire, la classe du client, le profil de facturation, les informations de contact |
|  | Annuler un nouveau site ou un PDI |
|  | permettre le changement d’un nouveau site ou un nouveau PDI. |
|  | permettre l’enregistrement des frais supplémentaires (cautions perçues,…) |
|  | permettre les traitements sensibles, les éditions standards, les statistiques…) |
|  | renseigner le bilan (compte rendu) après calcul des factures (nbr des factures officielles, nombre des factures non officielles, nbr des populations, nbr d’anomalies par type d’erreur ainsi le nbr des factures annulées ou rectifiées. |
|  | permettre de dissocier le regroupement par facturation avec TVA ou sans TVA. |
|  | permettre la comparaison des factures des exercices ou des périodes. |
| Gestion des tournées | Créer et gérer des itinéraires de lecture (tournées) |
|  | Affectation automatique des nouveaux abonnés aux tournées |
|  | Définir l'ordre des sites au sein d'une visite |
|  | Affecter des collectionneurs spécifiques aux tournées |
| Facturation | Gérer la facturation récurrente (post-paiement ou prépaiement) |
|  | Générer des factures basées sur des relevés d'indices ou des calculs forfaitaires |
|  | Établir des factures périodiques pour des travaux ou des services spécifiques |
|  | Effectuer des écritures de vente diverses |
|  | Permettre diverses opérations sur les factures : annuler, recalculer, corriger, supprimer, créer des factures. |
|  | Gestion des grilles tarifaires : ajouter, modifier, supprimer des classes tarifaires |
|  | permettre la création des rôles de calculs pour les populations au compteur et au forfait |
| Récupération | Gérer toutes les opérations de collecte |
|  | Traiter les différentes méthodes de paiement (espèces, POS, banque, mobile, carte de crédit). |
|  | Gérer les opérations de caisse (ouverture, fermeture, transactions, frais) |
|  | Enregistrement et apurement des factures en temps réel avec les caisses enregistreuses |
|  | Offrir des services de collecte en ligne accessibles dans tout le pays |
| Gestion des compteurs | Relever et acquérir les index des compteurs manuellement, via des terminaux portables, une application mobile ou des compteurs IoT. |
|  | Gestion des données d'index : visualisation, correction, modification des valeurs d'index |
|  | Installer, retirer et reposer les compteurs |
|  | Gérer les états des compteurs et s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences de facturation |
| Gestion des caisses enregistreuses | Ouvrir et fermer les caisses enregistreuses |
|  | Agents de saisie de données logiques (caissiers) |
|  | Enregistrer les transactions entre l'ouverture et la clôture |
|  | Enregistrer et suivre les montants cumulés reçus par les caissiers |
|  | Enregistrer les frais supplémentaires (dépôt, réouverture, changement de nom, étalonnage) |
|  | lier l’agent à la caisse et au mode de règlement |
| Editions | Fournir des outils pour éditer et gérer les détails des clients, les PDIs, les éléments de facturation |
|  | Permettre aux utilisateurs autorisés de modifier les grilles tarifaires et les catégories de clients |
| Administration | Définir les autorisations et les droits d'accès des utilisateurs |
|  | Gérer les configurations et les mises à jour du système |
|  | Fournir des outils de reporting et d'analyse pour contrôler l'utilisation du système, les données relatives aux clients et les données financières. |
|  | permettre l’annulation des transactions sensibles. |
|  | permettre les paramétrages de tous les modules. |
|  | permettre la purge de vieilles données de plus de 10 ans. |
|  | permettre l’usage de 2 ou plusieurs devises. |
| Gestion de l'histoire | Conserver l'historique de la consommation de base, des changements de clients, de l'historique des abonnés et des propriétaires de sites, des données financières des abonnements, de l'historique des compteurs et de l'historique des factures. |
| Gestion des grilles tarifaires | Ajouter, modifier, supprimer des classes tarifaires |
| Gestion du recouvrement des factures | Gérer les opérations de recouvrement, y compris les caisses enregistreuses, les rappels et les litiges. |
|  | Traiter les différentes méthodes de paiement |
|  | permettre les différents types de rejet des encaissements et leur traçabilité sur le plan comptable. |
|  | permettre le traitement des opérations diverses (OD) (factures-factures, factures-imputations, imputations-factures, imputations-imputations). |
|  | Automatiser et gérer les processus d'encaissement via différents canaux (manuel, point de vente, banque, mobile, etc.) |

#### b. Exigences d'intégration

Le tableau ci-dessous présente les exigences d'intégration du système de gestion de la relation client, en mettant l'accent sur une interopérabilité transparente avec les systèmes internes et externes. Ces intégrations sont essentielles pour rationaliser les opérations liées à la clientèle, renforcer la cohérence des données, améliorer la prestation de services et assurer une communication en temps réel entre les plateformes et les appareils.

| Module | Exigences |
| --- | --- |
| Intégration de systèmes internes/externes | Assurer un échange de données fluide avec les systèmes ERP, les moteurs de facturation, les plates-formes de gestion des compteurs, les SIG et d'autres outils opérationnels. Soutenir la synchronisation des données relatives aux clients, à la facturation et aux données techniques. |
| Disponibilité de l'API | Fournir des API RESTful pour permettre l'intégration avec des applications tierces (par exemple, des applications mobiles, des passerelles de paiement). Les API doivent être sécurisées, évolutives et bien documentées pour prendre en charge les opérations en temps réel et par lots. |
| Intégration de l'intergiciel | Prendre en charge les outils middleware pour faciliter la transformation des données, la mise en file d'attente des messages et le routage entre le CRM et les systèmes externes (par exemple, les plateformes IoT, les apps de collecte mobile, l'ERP). |
| Intégration de l'intranet | S'assurer que les fonctionnalités du CRM (par exemple, les profils des clients, les vues des factures, les données des compteurs) sont accessibles via le portail interne ou les systèmes intranet de l'organisation. |
| Outils de migration des données | Fournir des outils et des modèles conviviaux pour migrer les données relatives aux clients, à la facturation et à l'historique des systèmes existants vers le nouveau système de gestion de la relation client. Garantir l'intégrité, l'exhaustivité et l'auditabilité des données migrées. |
| Intégration dans le cloud | Permettre l'intégration avec des services de stockage, de sauvegarde et d'informatique en cloud afin de permettre des opérations sécurisées et évolutives dans l'ensemble du pays. |
| Sécurité des données et conformité | Prendre en charge les communications cryptées, le contrôle d'accès basé sur les rôles et les pistes d'audit. Assurer la conformité avec les lois locales et internationales sur la protection des données (par exemple, GDPR). |
| Intégration de l'automatisation des flux de travail | Permettre l'intégration avec des outils d'automatisation des flux de travail pour les demandes de service, les chaînes d'approbation et la communication avec les clients. Permettre la personnalisation des flux de travail dans le cadre de la gestion de la relation client. |
| Signature unique (SSO) | Prendre en charge le SSO par l'intermédiaire de fournisseurs d'identité courants (par exemple, Active Directory, LDAP, OAuth2). Les utilisateurs devraient accéder aux fonctionnalités CRM en utilisant une connexion unique et sécurisée. |
| Intégration des rapports et des analyses | Intégrer des outils de BI (par exemple, Power BI, Tableau) pour permettre une analyse avancée du comportement des clients, le suivi des performances et l'optimisation des services. |
| Intégration des applications mobiles | Fournir une intégration en temps réel avec les applications mobiles pour la lecture des compteurs, les collectes sur le terrain, le service à la clientèle et les fonctions en libre-service. Assurer un accès sécurisé aux données des clients et des compteurs. |
| Intégration de la gestion des documents | Intégrer les systèmes de gestion des documents pour le stockage des contrats, des fichiers PDI, des documents d'identité, etc., afin de faciliter la récupération des documents, la gestion des versions et le contrôle d'accès. |
| Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique | Permettre l'intégration de modules IA/ML pour la segmentation des clients, la prédiction des services, l'analyse du taux de désabonnement, la détection des fraudes et la prise de décision automatisée. |

- Exigences en matière de nettoyage des données

Avant de migrer les données vers le nouveau système de gestion de la relation client, il est essentiel de mettre en place un processus complet de nettoyage des données afin de s'assurer que les données existantes sont exactes, cohérentes et prêtes pour la migration. Des données propres et fiables amélioreront les performances, l'intégrité et la convivialité du nouveau système de gestion de la relation client, ce qui renforcera le service à la clientèle et l'efficacité opérationnelle. Les paragraphes suivants décrivent les domaines clés et les exigences en matière de nettoyage des données :

- Procéder à une évaluation détaillée de la qualité des données dans tous les systèmes existants, y compris les profils des clients, les enregistrements des abonnements, les données des compteurs, l'historique de la facturation et les informations sur les paiements. Identifier les inexactitudes, les incohérences et les enregistrements incomplets ou dupliqués.

- Utiliser des outils automatisés pour détecter et supprimer les doublons dans les dossiers des clients, les entrées de compteurs et les journaux de transactions. Fusionnez ou supprimez les doublons pour éviter les redondances et garantir une base de données clients propre.

- Recouper les champs clés (par exemple, noms des clients, identifiants, adresses, numéros de compteurs) avec des sources fiables ou des documents originaux pour valider l'exactitude et l'authenticité des données.

- Harmoniser les formats de données pour tous les enregistrements (par exemple, formats de date, numéros de téléphone, formats d'adresse, formats de séries de compteurs) afin de garantir la compatibilité et la cohérence lors de la migration.

- Identifier et corriger les informations obsolètes ou invalides, telles que les coordonnées périmées, les références de compteurs inactives ou les montants de facturation erronés, afin d'améliorer l'intégrité des données.

- Remplir les champs manquants dans la mesure du possible à l'aide de documents sources, de vérifications sur le terrain ou de données de référence validées, en veillant à l'exhaustivité des ensembles de données critiques.

- Utilisez des outils de nettoyage et des scripts compatibles avec le CRM pour automatiser l'identification et la correction des problèmes de données, réduisant ainsi les efforts manuels et les risques lors de la migration.

- Exigences en matière de migration des données

La migration des données est une phase critique de la mise en œuvre du nouveau système de gestion de la relation client. Elle consiste à transférer en toute sécurité les données des plateformes existantes vers le nouvel environnement, tout en garantissant l'exactitude, l'exhaustivité et l'alignement sur le modèle de données du système de gestion de la relation client. Une stratégie de migration bien structurée minimise les risques, réduit les interruptions de service et garantit que le nouveau système de gestion de la relation client est pleinement opérationnel dès le premier jour.

Les exigences suivantes décrivent les principales considérations et les étapes nécessaires à une migration de données réussie :

- Élaborer une stratégie globale de mise en correspondance des données afin d'aligner les champs de données existants (profils des clients, PDI, compteurs, facturation, recouvrement et historiques) sur la nouvelle structure de données du CRM.

- Convertir les données existantes dans des formats compatibles avec le nouveau système de gestion de la relation client (par exemple, formats de date, formats d'adresse, identificateurs de compteur, journaux de transactions) afin de maintenir la cohérence et la facilité d'utilisation.

- Exécuter la migration en plusieurs phases afin de réduire les interruptions d'activité. Donnez la priorité aux données critiques (clients actifs, abonnements en cours, factures en cours) et prévoyez des tests et une validation entre les phases.

- Effectuer des contrôles de validation rigoureux avant, pendant et après la migration pour confirmer l'exactitude, l'exhaustivité et l'intégrité de tous les enregistrements migrés.

- Archiver les données historiques non essentielles (par exemple, les anciennes factures, les journaux de service) en dehors de la base de données CRM active, tout en veillant à ce qu'elles restent accessibles à des fins d'audit ou de reporting.

- Réaliser un audit détaillé après la migration pour confirmer que les données ont été transférées correctement et que toutes les fonctions CRM fonctionnent comme prévu avec les données migrées.

- Choisissez la stratégie de migration la plus appropriée (Big Bang, Phased ou Hybrid) en fonction de la complexité, du volume de données, de la tolérance aux temps d'arrêt et des interdépendances entre les systèmes.

- Effectuer des migrations d'essai ("dry runs") pour simuler le processus de migration de bout en bout, identifier les goulets d'étranglement potentiels et valider l'état de préparation du système avant l'exécution finale.

- Établir un solide plan de retour en arrière pour revenir à l'ancien système si des erreurs critiques sont rencontrées au cours de la migration, afin d'assurer la continuité de l'activité.

- Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles sont essentielles pour garantir la fiabilité, les performances, l'évolutivité, la sécurité et l'adoption du système CRM par les utilisateurs. Elles portent sur l'architecture technique sous-jacente, la souplesse de déploiement, la conformité et l'expérience globale de l'utilisateur. Les exigences non fonctionnelles suivantes sont essentielles pour fournir à REGIDESO S.A. une solution CRM robuste et à l'épreuve du temps :

- Assurer une interopérabilité transparente avec les systèmes existants et les systèmes tiers (par exemple, ERP, facturation, SIG, compteurs IoT) via des API robustes, des intergiciels et des normes ouvertes. Le CRM devrait prendre en charge une architecture orientée services ou basée sur des microservices pour une évolutivité modulaire.

- Mettre en œuvre de solides mesures de protection des données, y compris le chiffrement de bout en bout (au repos et en transit), les rôles des utilisateurs et le contrôle d'accès, les pistes d'audit et la conformité avec les lois applicables en matière de protection des données (par exemple, le GDPR). Garantir l'intégrité des données tout au long de la migration et de l'utilisation opérationnelle.

- Prendre en charge les modèles de déploiement basés sur l'informatique en cloud et sur site. La solution doit spécifier les lieux d'hébergement des serveurs, les mécanismes de redondance et la conformité à la souveraineté des données. Il est essentiel que la solution soit évolutive afin de pouvoir prendre en charge des opérations à l'échelle nationale.

- Le système CRM doit être entièrement compatible avec l'environnement d'exploitation Windows. Il doit également prendre en charge la langue française en tant qu'interface principale pour tous les utilisateurs et respecter les normes environnementales et d'alimentation électrique requises pour un déploiement en RDC.

- Intégrer des mécanismes robustes de reprise après sinistre, des protocoles de sauvegarde de routine et des configurations de haute disponibilité. Inclure un plan détaillé de préparation à la mise en service avec des stratégies clairement définies de test, de validation des données et de retour en arrière afin de garantir une interruption minimale des services.

- Offrir une assistance technique complète et une couverture de garantie. Fournir des manuels d'utilisation détaillés, une documentation opérationnelle et des procédures d'exploitation normalisées. Inclure un programme de "formation des formateurs" pour faciliter un transfert de connaissances évolutif et efficace entre les différents services.

- Mettre en œuvre un cadre structuré de gestion du changement pour garantir l'adhésion des utilisateurs, réduire les résistances et promouvoir l'utilisation efficace du système de gestion de la relation client. Inclure des plans de communication, l'engagement des parties prenantes et un soutien à la transition tout au long du processus de mise en œuvre.

- Évaluer la solution CRM sur la base de son retour sur investissement (ROI), en tenant compte des avantages tangibles (réduction des coûts, augmentation des recettes) et intangibles (satisfaction des clients, efficacité opérationnelle). Présenter un plan financier clair couvrant les licences, la personnalisation, le renforcement des capacités et l'assistance à long terme.

f. Utilisation de logiciels libres (OSS)

REGIDESO S.A. prévoit de se doter d'une solution CRM personnalisée basée sur des technologies modernes, évolutives et open-source dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique. Cette approche permet à REGIDESO de construire un système spécifiquement adapté à ses flux de travail opérationnels, de minimiser les coûts de licence à long terme et de conserver l'entière propriété et le contrôle de l'architecture du système.

La solution CRM de base sera développée à l'aide de technologies open-source telles que React.js ou Vue.js (frontend), de frameworks basés sur Python tels que FastAPI ou Django (backend/couche API), PostgreSQL (base de données), et d'outils OSS supplémentaires pour le reporting, l'analyse, l'authentification et le déploiement.

L'utilisation de logiciels libres est au cœur de cette mise en œuvre et offre les avantages suivants :

- Flexibilité et personnalisation accrues

- Rentabilité et absence de dépendance à l'égard des fournisseurs

- Soutien à l'innovation communautaire et aux mises à jour rapides

- Intégration transparente avec d'autres systèmes grâce à des normes ouvertes

La REGIDESO encourage l'utilisation structurée et justifiée de composants OSS à travers toutes les couches du système CRM, y compris les applications mobiles, les plateformes analytiques, les adaptateurs d'intégration et les services middleware, tout en veillant au respect des conditions de licence et des meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

Tous les composants OSS proposés doivent être :

- Bien soutenu et activement entretenu par la communauté ou les consultants

- Sécurisé et testé pour la préparation des entreprises

- Une documentation claire avec les conditions de licence et les implications potentielles

h. Hébergement

La mise en œuvre du CRM pour REGIDESO S.A. sera basée sur une pile technologique open-source entièrement personnalisée, permettant des options de déploiement flexibles qui s'alignent sur les réalités opérationnelles, financières et d'infrastructure de l'organisation. Contrairement aux plateformes SaaS propriétaires, cette solution personnalisée peut être hébergée dans le cloud, sur site ou dans un environnement hybride, en fonction des besoins spécifiques de REGIDESO et de la disponibilité de la connectivité réseau dans les différentes régions.

REGIDESO S.A. a exprimé sa préférence pour l'hébergement en cloud public, en utilisant des plateformes telles que Microsoft Azure ou d'autres fournisseurs de services en cloud sécurisés. Toutefois, compte tenu des défis posés par la connectivité Internet intermittente ou limitée dans certaines régions de la RDC, la stratégie d'hébergement comprendra un mécanisme de continuité locale pour assurer des opérations ininterrompues pendant les perturbations du réseau.

L'approche proposée en matière d'hébergement soutiendra les éléments suivants :

- Déploiement du système CRM dans un environnement cloud public sécurisé et évolutif (par exemple, Azure, AWS) avec haute disponibilité, cryptage des données et services de sauvegarde.

- Déploiement d'éléments légers et hors ligne (par exemple, applications mobiles pour les agents de terrain, tableaux de bord des services locaux) pour permettre la poursuite des opérations telles que les relevés de compteurs, les mises à jour d'abonnements et les collectes pendant les interruptions de service.

- Synchronisation automatisée des données entre les outils locaux/hors ligne et le CRM hébergé dans le cloud une fois la connectivité rétablie, ce qui garantit la cohérence et minimise la perte de données.

- Conformité avec les réglementations locales en matière de protection des données, y compris les options de stockage des données sensibles relatives aux clients et à la facturation à l'intérieur des frontières nationales, le cas échéant.

Le fournisseur sélectionné sera responsable de

- Conception et déploiement de l'environnement d'hébergement en cloud public et des services associés

- Mise en œuvre de l'architecture de basculement local ou de mode déconnecté

- Mise en place de mécanismes de synchronisation sécurisés entre les outils hors ligne et le backend CRM en cloud

- Garantir la résilience du système, l'intégrité des données et le respect des normes de protection des données

- Fournir une documentation détaillée et une formation opérationnelle pour les composants basés sur le cloud et les composants hors ligne

Dans le cadre de la proposition financière, les consultants sont tenus d'inclure :

- Une ventilation détaillée des coûts pour l'hébergement en nuage, les services d'infrastructure et le déploiement.

- Estimation des logiciels intermédiaires, des nœuds d'hébergement locaux, des outils mobiles hors ligne et des modules de synchronisation nécessaires pour assurer la continuité des opérations.

# 4. Responsabilités du contractant

Le contractant doit fournir les services et les lots de travaux suivants liés à la gestion de la relation client, chacun étant assorti des étapes correspondantes. Ces lots de travaux peuvent être mis en œuvre de manière séquentielle ou intégrée, en fonction de la méthodologie de développement.

## 4.1. Lot de travail 1 : Mobilisation du projet et gouvernance agile

Lance l'engagement en établissant les objectifs, la gouvernance Agile (Scrum/Kanban), l'alignement des parties prenantes, un ensemble d'outils de collaboration et en créant le cadre opérationnel pour l'ensemble du projet.

Services à fournir par le consultant :

- Rédiger et approuver une charte de projet (objectifs, champ d'application, budget, indicateurs clés de succès).

- Cartographier les parties prenantes internes et externes ; attribuer les rôles de propriétaire de produit et de Scrum

- Gouvernance renforcée (cadence Scrum-of-Scrums ou Kanban, comité de pilotage, registre RAID)

- Configurer la pile de collaboration (Jira / Azure DevOps, Confluence, Slack/Teams)

- Préparer la matrice de communication (fréquence, support, public)

- Établir un registre des risques, une échelle d'escalade des problèmes et un comité de contrôle des changements.

- Animer un atelier formel de lancement et publier le compte-rendu/suivi des actions.

Produits livrables :

- Charte de projet et RACI approuvés

- Registre des parties prenantes et plan de communication

- Agile Delivery Handbook (gouvernance, cadence, Definition-of-Done)

- Registre des risques et des problèmes (base initiale)

- Procès-verbal du lancement et journal des actions

## 4.2. Lot de travail 2 : Discovery, User Research & Service Design

Des recherches et des ateliers immersifs sur le terrain permettent d'identifier les points de douleur "tels quels" et les contraintes réglementaires, puis d'élaborer des cartes de parcours pour l'avenir et un carnet de commandes hiérarchisé pour un système de gestion de la relation client (CRM) destiné aux compagnies d'eau.

Services à fournir par le consultant :

- Mener des entretiens contextuels, accompagner les releveurs de compteurs, observer les centres d'appel

- Collecte de données quantitatives (taux d'erreurs de facturation, volumes d'appels) et de contraintes réglementaires

- Créer des personas, des cartes de parcours, des cartes thermiques des points de douleur et des déclarations d'opportunité.

- Faciliter les ateliers "As-Is / To-Be" et la cartographie de la chaîne de valeur

- Rédiger le backlog du processus d'affaires, les épopées et la matrice des priorités

- Valider les résultats avec l'entreprise et les TIC ; obtenir l'approbation.

Produits livrables :

- Rapport de découverte (méthodologie, points de vue, points problématiques, gains rapides)

- Pack Personas & Journey-Maps

- Diagrammes de flux de processus actuels et futurs

- Liste de contrôle sur la réglementation et la conformité

- Backlog d'affaires priorisé (épopées, classement du MoSCoW)

- Mémo d'approbation de la découverte

## 4.3. Lot de travaux 3 : Architecture de la solution et conception technique

Définit l'architecture cible React + Python API + PostgreSQL, le modèle de données, les contrôles de sécurité et le pipeline DevSecOps, en produisant les plans et les contrats d'API pour tous les développements ultérieurs.

Services à fournir par le consultant :

- Définir l'architecture logique et physique de la cible (React SPA, Python REST API, PostgreSQL)

- Produire des diagrammes de composants, de séquences et de déploiement ; identifier les micro-services

- Concevoir le modèle de données, la gouvernance des données de référence et les règles de conservation.

- Spécifier les NFR (performance, HA, DR, sécurité, privacy-by-design)

- Produire des contrats OpenAPI / Swagger pour toutes les API publiques

- Concevoir le pipeline DevSecOps (Docker, GitHub Actions/Azure DevOps, SAST/DAST gates)

- Conduire le comité d'examen de l'architecture et la modélisation des menaces pour la sécurité

Produits livrables :

- Schéma d'architecture et diagrammes des composants

- Diagramme entité-relation et dictionnaire de données

- Catalogue des spécifications de l'API OpenAPI/Swagger

- NFR & Security Model Document (OWASP, GDPR-style privacy controls)

- Conception et nomenclature du pipeline CI/CD

- Signature de la revue d'architecture

## 4.4. Lot de travail 4 : Prototypage UX/UI et critères d'acceptation

Il convertit les découvertes en wireframes et en prototypes de haute fidélité, valide l'utilisabilité avec les utilisateurs finaux et traduit les conceptions en récits d'utilisateurs soignés avec des tests d'acceptation clairs.

Services à fournir par le consultant :

- Services à fournir par le consultant

- Développer l'architecture de l'information et les wireframes dans Figma/FigJam

- Créer des prototypes cliquables de haute fidélité conformes à WCAG 2.2 et à l'image de marque de l'entreprise.

- Construire des jetons de système de conception (couleur, typographie, composants)

- Effectuer des tests de convivialité avec les utilisateurs finaux ; itérer les prototypes

- Décomposer les caractéristiques en histoires d'utilisateur avec des critères d'acceptation et des DoD

Produits livrables :

- Bibliothèque de schémas de câblage et diagrammes de flux d'utilisateurs

- Prototype haute fidélité Carte des liens et des interactions

- Système de conception / guide de style (jetons, composants, règles d'accessibilité)

- Backlog de produit toiletté (histoires d'utilisateurs, tests d'acceptation)

- Résumé des tests d'utilisabilité et journal des itérations

## 4.5. Lot de travaux 5 : Développement et configuration progressifs

Vous êtes en charge de la mise en place d'un logiciel fonctionnel dans des sprints de 2 à 3 semaines couvrant l'abonnement, le comptage, la facturation, le recouvrement et les itinéraires mobiles, en utilisant CI/CD, des revues de code et des tests automatisés pour intégrer la qualité dans le logiciel.

Services à fournir par le consultant :

- Planification des sprints, réunions quotidiennes, revues, rétrospectives (cadence de 2 ou 3 semaines)

- Développer des fonctionnalités pour les abonnements, les compteurs, la facturation, le recouvrement, les itinéraires mobiles

- Programmation en binôme, examen obligatoire des demandes d'autorisation, portes d'analyse statique des codes

- Maintenir les tests unitaires/API automatisés et le tableau de bord de couverture du code

- Mettre en paquet l'incrément de sprint dans une image Docker ; déployer dans l'environnement de test via CI/CD

Produits livrables :

- Travailler l'incrémentation logicielle dans le dépôt Git et le registre Docker

- Enregistrement de la démonstration Sprint et diaporama

- Rapport de sprint (burn-down, vélocité, risques)

- Backlogs de produit et de sprint mis à jour

- Notes de mise à jour de l'incrément

## 4.6. Lot de travail 6 : API et couche d'intégration

Construit des API REST/GraphQL sécurisées et versionnées et des adaptateurs middleware pour Microsoft D365 F&O, des passerelles de paiement et des webhooks de compteurs intelligents établissant la colonne vertébrale d'intégration du système.

Services à fournir par le consultant :

- Conception d'API REST/GraphQL versionnées ; mise en œuvre d'OAuth2/JWT, limitation du débit, clés API

- Construire des middleware/adaptateurs pour Microsoft D365 F&O, passerelles de paiement, SMS, email

- Configurer la passerelle API et les politiques de service-mesh

- Développer des gestionnaires de hooks web pour les événements des compteurs intelligents IoT

- Créer des tests automatisés d'intégration et de contrat ; mettre en place des tableaux de bord de suivi.

- Exécuter des tests de sécurité sur les points d'extrémité exposés

Produits livrables :

- Publication de documents sur l'API (Swagger UI / schéma GraphQL)

- Base de code et guide de déploiement du middleware

- Harnais de test d'intégration et rapport d'exécution

- Fichiers de configuration de la passerelle API et de la sécurité

- Rapport de test de pénétration et de remédiation aux vulnérabilités

## 4.7. Module de travail 7 : Migration des données et ETL

Profilage, nettoyage et transformation des données clients et de facturation existantes, puis exécution de migrations par étapes avec des stratégies de rapprochement et de retour en arrière pour garantir des données complètes et exactes dans le nouveau système de gestion de la relation client.

Services à fournir par le consultant :

- Profil et score des ensembles de données patrimoniales

- Définir les spécifications de mappage entre l'ancien et le nouveau schéma, nettoyer et supprimer les doublons.

- Construire des pipelines ETL (Python + Pandas/SQL) et des modèles de cartographie paramétrée

- Exécuter des migrations fictives et des scripts de réconciliation, ajuster les performances

- Prévoir une fenêtre de basculement, des critères de retour en arrière et l'archivage des données froides.

- Exécuter la migration finale, certifier avec l'accord de l'entreprise

Produits livrables :

- Évaluation de la qualité des données et plan de nettoyage

- Feuille de correspondance champ par champ et règles de transformation

- Scripts ETL/Migration et plans de travail

- Rapports de validation et de rapprochement des essais

- Rapport final de migration et plan de reprise

- Index du dépôt de données historiques archivées

## 4.8. Module de travail 8 : Assurance qualité et renforcement de la sécurité

Appliquer des tests fonctionnels, de performance, d'accessibilité et de sécurité complets pour certifier que chaque version répond aux exigences non fonctionnelles avant la mise en service.

Services à fournir par le consultant :

- Projet de stratégie de test principale couvrant l'unité, l'intégration, la performance, l'accessibilité et la sécurité

- Construire des suites de tests automatisés

- Exécuter des cycles de tests fonctionnels, de régression, de performance et d'accessibilité.

- Gérer le cycle de vie des défauts ; faciliter les sessions de triage avec l'équipe de développement.

- Vérifier la remédiation, mettre à jour le coffre-fort des preuves de test

Produits livrables :

- Stratégie de test et plan de test détaillé

- Suites de tests automatisés

- Rapports sur l'exécution des tests et la résolution des défauts

- Rapport d'évaluation des performances

- Rapport de clôture de l'évaluation de la sécurité et de la remédiation

- Rapport de conformité en matière d'accessibilité

## 4.9. Module de travail 9 : DevOps, déploiement et transition

Automatise l'infrastructure avec l'IaC, met en œuvre des versions bleues-vertes/canaries et orchestre le plan de basculement, y compris la surveillance, l'alerte et le retour en arrière, pour passer en toute sécurité à la production.

Services à fournir par le consultant :

- Écrire l'infrastructure en tant que code pour tous les environnements

- Construire des pipelines de déploiement (CI/CD) avec une stratégie de release bleu-vert ou canari.

- Configuration de la surveillance/alerte et de l'agrégation des journaux

- Réaliser une répétition générale de la transition ; tester les procédures de retour à la normale.

- Produire des manuels d'exploitation, des procédures opérationnelles normalisées et des ateliers de transfert pour l'équipe d'exploitation des TIC.

Produits livrables :

- Référentiel IaC et journaux de construction de l'environnement

- Définitions du pipeline CI/CD et artefacts de mise en production

- Plan de déploiement et de basculement avec Gantt/feuille de route

- Préparation à l'environnement et signature de la liste de contrôle

- Scripts de retour en arrière et étapes de validation

- Tableaux de bord de surveillance URL & Alert Playbooks

## 4.10. Lot de travail 10 : Accompagnement du changement et formation

Favorise l'adoption par les utilisateurs au moyen de formations mixtes, de réseaux de champions du changement et d'ateliers de transfert de connaissances, en veillant à ce que chaque personne puisse utiliser et administrer la nouvelle plateforme en toute confiance.

Services à fournir par le consultant :

- Services à fournir par le consultant

- Analyse des besoins de formation par rôle (CSR, agent de terrain, caissier, administrateur)

- Développer des supports de formation mixtes (manuels d'utilisation, cartes de référence rapide, micro-vidéos de 3 minutes, modules d'apprentissage en ligne).

- Dispenser des sessions dirigées par des instructeurs (en classe et virtuelles) et des laboratoires pratiques dans le bac à sable de l'UAT.

- Organiser des ateliers de formation des formateurs et de transfert des connaissances pour le personnel des TIC

- Capturer le retour d'information par le biais de questionnaires/enquêtes ; adapter le matériel.

Produits livrables :

- Matrice et calendrier du programme de formation

- Manuels d'utilisation basés sur les rôles, guides rapides, bibliothèque de vidéos

- Registres de présence et certificats d'achèvement

- Dossier de transfert de connaissances et signature

- Tableau de bord de l'évaluation de l'impact du changement et de l'adoption des indicateurs clés de performance (KPI)

## 4.11. Lot de travail 11 : Hyper-soins, garantie et transition vers l'AMC

Fournit 30 à 90 jours d'assistance de haut niveau, de réglage des performances et d'examen post-implémentation, puis passe à un contrat de maintenance annuel à long terme pour une amélioration continue.

Services à fournir par le consultant :

- Gestion d'un service d'assistance de 30 à 90 jours avec des accords de niveau de service (SLA).

- Contrôler les indicateurs clés de performance de la production et ajuster les performances

- Gérer l'historique des défauts ; déployer des correctifs via CI/CD

- Faciliter les réunions quotidiennes de triage et les réunions hebdomadaires de contrôle des parties prenantes

- Organiser un examen après mise en œuvre et un atelier sur les enseignements tirés de l'expérience

- Préparer et négocier le contrat de maintenance annuel (portée, accords de niveau de service, feuille de route des améliorations).

- Transférer les connaissances et les artefacts à l'équipe AMC

Produits livrables :

- Tableau de bord des indicateurs clés de performance (KPI) et rapports quotidiens sur l'état d'avancement des soins

- Journaux de résolution des problèmes et d'analyse des causes profondes

- Rapport de stabilisation du système et résumé de l'optimisation des performances

- Document d'évaluation après la mise en œuvre et registre des enseignements tirés

- Accord AMC signé et feuille de route pour l'amélioration de l'année 1

- Liste de contrôle pour la remise finale et certificat d'acceptation

### Profil du consultant / cabinet idéal

Le cabinet ou consultant recherché devra justifier:

- Expertise technique et fonctionnelle

  - Expérience avérée dans la conception, le développement, l’intégration et le déploiement de solutions CRM (sur mesure ou fortement personnalisées sur plateformes standards).

  - Maîtrise des fonctionnalités clés : gestion des clients, leads et opportunités, campagnes marketing, service client et helpdesk, portail client (web ou mobile).

  - Capacité à développer des interfaces utilisateurs adaptées aux différents profils (agents, techniciens terrain, chargés de clientèle).

  - Compétences en intégration avec des systèmes tiers (SIG, gestion des compteurs, facturation/ERP, télérelève, communication multicanal).

  - Expertise en protection des données (RGPD, réglementation congolaise, ISO 27001).

- Connaissance métier et sectorielle

  - Expérience confirmée dans le secteur de l’eau ou des services publics.

  - Compréhension des processus métier: cycle de vie du client, contrats, facturation, impayés, gestion des réclamations, interventions terrain, suivi de consommation, pannes, contentieux.

  - Expérience démontrée dans la mise en place de portails ou applications mobiles clients et techniciens.

  - Une expérience locale ou régionale constituera un atout majeur.

- Organisation et méthodes

  - Expérience en gestion de projet selon les méthodes Agile/Scrum.

  - Disponibilité d’un chef de projet expérimenté.

  - Capacité à assurer formation, support, maintenance corrective et évolutive.

- Références et stabilité

  - Références récentes de projets CRM dans des contextes similaires (services publics/utilités).

  - Stabilité financière démontrée par la présentation des états financiers des deux dernières années.

# 5. Calendrier et étapes

Le projet s'étale sur 16 mois civils. Chaque lot de travaux (PT) a une durée maximale autorisée ; les fournisseurs peuvent terminer plus tôt, mais ils doivent néanmoins suivre en permanence l'avancement du projet dans Microsoft Project (ou équivalent), en tenant à jour un tableau de Gantt, une vue du chemin critique, un registre des risques et un tableau de bord de la valeur acquise.

| Jalon | Paquets de travail associés | Date / période de livraison |
| --- | --- | --- |
| WP 1 : Mobilisation du projet et gouvernance agile | Établir la charte du projet, la gouvernance, l'alignement des parties prenantes et la planification du lancement. | 4 semaines à partir de la date de début |
| WP 2 : Découverte, recherche d'utilisateurs et conception de services | Recueillir des exigences détaillées, cartographier les processus "As-Is/To-Be" et établir des priorités dans le carnet de commandes. | 8 semaines après le WP 1 |
| WP 3 : Architecture de la solution et conception technique | Produire une architecture cible, un modèle de données, des contrats d'API et un plan DevSecOps. | 4 semaines chevauchant les 2 dernières semaines du WP 2 |
| WP 4 : Prototypage UX/UI et critères d'acceptation | Convertir les idées de découverte en wireframes, prototypes et récits d'utilisateurs soignés. | 6 semaines après le WP 3 |
| WP 5 : Développement et configuration progressifs | Fournir des logiciels fonctionnels dans des sprints de 2/3 semaines pour l'abonnement, le comptage, la facturation, etc. | 40 semaines chevauchant les WP 3, WP 4, WP 6 - WP 8 |
| WP 6 : API et couche d'intégration | Construire des API REST/GraphQL sécurisées et des adaptateurs pour D365 F&O, les paiements, les compteurs intelligents. | 28 semaines chevauchant le WP 5 |
| WP 7 : Migration des données et ETL | Profilage, nettoyage et migration des données existantes dans des environnements de stockage et de production. | 25 semaines chevauchant les WP 5 et 6 |
| WP 8 : Assurance qualité et renforcement de la sécurité | Exécuter des cycles de tests fonctionnels, de performance, de sécurité et d'accessibilité. | 33 semaines se chevauchant WP 5 - WP 7 |
| WP 9 : DevOps, déploiement et transition | Mise en œuvre de l'IaC, de la libération bleu-vert/canary et passage à la production | 11 semaines après le WP 8 |
| WP 10 : Accompagnement du changement et formation | Dispenser des formations mixtes, soutenir l'UAT et transférer les connaissances à l'équipe TIC. | 24 semaines chevauchant les phases finales des groupes de travail 8 et 9 |
| WP 11 : Hyper-soins, garantie et transition AMC | Assurer l'assistance après la mise en service, la mise au point et le transfert vers le contrat de maintenance annuel. | 10 semaines après le WP 9 (après Go-Live) |
| Production parallèle avec un système existant | Exécuter le nouveau système de gestion de la relation client parallèlement au système existant pour la vérification des données et de la facturation. | 24 semaines après la mise en service (chevauche le WP 11) |
| Contrat annuel de maintenance (AMC) | Assistance et améliorations continues dans le cadre des accords de niveau de service (SLA) convenus | Commence immédiatement après le WP 11 et se poursuit d'année en année |

# 6. Octroi de droits d'utilisation (par exemple à des partenaires)

Les droits d'utilisation de la solution informatique développée dans le cadre de cet accord sont accordés à la REGIDESO SA. Cela inclut le droit d'utiliser, de modifier et de distribuer la solution informatique au sein de son organisation afin de répondre à ses besoins opérationnels.

Alternativement, à l'achèvement du projet, les droits d'utilisation de la solution informatique seront transférés exclusivement à la REGIDESO SA. Elle détiendra alors tous les droits sur la solution informatique, y compris la capacité de modifier, d'améliorer et d'utiliser le logiciel sans autres obligations envers le consultant ou intégrateur de la solution.

# 7. Protection des données et sécurité de l'information

La protection des données et la sécurité des informations sont des éléments essentiels de ce projet. Le vendeur est tenu de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière de protection des données, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la législation locale pertinente. Les données personnelles traitées dans le cadre du projet doivent être traitées de manière sécurisée et confidentielle.

Un accord d'externalisation du traitement des données sera conclu entre les parties avant le début de tout traitement de données à caractère personnel. Le consultant doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données, y compris, mais sans s'y limiter, le cryptage, les contrôles d'accès et les évaluations régulières de la sécurité.

En cas de violation des données ou d'incident de sécurité, le consultant doit informer rapidement la REGIDESO SA et prendre des mesures immédiates pour atténuer les risques ou les dommages potentiels.

# 8. Langue

Tous les services, la documentation et la communication seront fournis essentiellement en français. L'interface du CRM et toute la documentation utilisateur associée seront également fournies en français afin de répondre aux exigences opérationnelles de REGIDESO SA. Optionnellement, certaines spécificités techniques pourront être décrites en anglais si nécessaire pour besoin d’authenticité des concepts.

.

# 9. Concept technico-méthodologique

Dans la conception de l'appel d'offres (approche technique et méthodologique, gestion du projet et, le cas échéant, autres exigences), le soumissionnaire est tenu de prendre en considération des objectifs et des exigences spécifiques et de les décrire, comme expliqué ci-dessous.

## 9.1. Exigences relatives au concept technico-méthodologique (section 1 de la grille d'évaluation)

Dans son offre, le soumissionnaire doit montrer comment les services spécifiés au point 3, le cas échéant en tenant compte d'autres exigences méthodologiques spécifiques (point 2), seront fournis (concept technique méthodologique).

### Compréhension et analyse :

Le soumissionnaire démontre une compréhension claire de la mission : remplacer les multiples outils existants de gestion des clients, de facturation et de recouvrement par un CRM/CIS unique et moderne, tout en conservant Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (F&O) pour les finances. De courts ateliers de découverte sont prévus pour documenter les règles tarifaires actuelles, les routines de relevé des compteurs, les flux de paiement et les exigences réglementaires. Quatre domaines de risque sont mis en évidence : les tarifs complexes, les flottes mixtes de compteurs intelligents/manuels, les données historiques incohérentes et la conformité du secteur de l'eau. Ils seront classés par ordre de priorité dans les "éléments essentiels du premier jour" et les "améliorations de la deuxième phase" afin de respecter le calendrier de 16 mois.

### b. Approche technique personnalisée :

La solution proposée s'appuie sur des composants open-source éprouvés : React pour les écrans utilisateurs, FastAPI (Python) pour la logique métier et PostgreSQL pour le stockage des données. Les fonctions telles que l'abonnement, la facturation, la gestion des compteurs et le recouvrement des dettes sont fournies sous la forme de petits services indépendants ; chacun d'entre eux peut être mis à niveau sans arrêter l'ensemble du système. Un intergiciel léger fait le lien entre F&O, les plates-formes de compteurs intelligents et les applications futures. Toutes les intégrations utilisent des API REST sécurisées par des jetons et décrites en Swagger, et la conception du front-end prend en charge le français, le lingala et le swahili. L'architecture suit les meilleures pratiques des services publics tout en restant facile à étendre.

### c. tratégie et méthodologie de mise en œuvre :

Le projet est réalisé selon la méthode Agile Scrum, avec des sprints de deux semaines, des réunions quotidiennes et des démonstrations de fin de sprint pour examen par les parties prenantes. Les principaux points de contrôle sont les suivants

| Mois | Point de contrôle |
| --- | --- |
| 1 | Mobilisation et lancement du projet |
| 4 | Découverte et approbation des exigences |
| 14 | Gel du développement et achèvement des tests complets |
| 15 | Répétition de transition |
| 16 | Mise en production et démarrage de l'hyper soins |

Une équipe interfonctionnelle composée de développeurs, de testeurs, de concepteurs UX, d'un spécialiste des données et d'un ingénieur DevOps travaille à partir d'un backlog partagé. Un pipeline DevSecOps automatisé (GitHub Actions ou Azure DevOps) effectue la construction, l'analyse de sécurité, les tests et le déploiement bleu-vert vers l'infrastructure cloud.

### d. Plan d'intégration et d'interopérabilité :

Microsoft F&O reste la source de vérité financière. Les données relatives aux clients et à la facturation sont transmises à F&O en temps réel via OData ; une synchronisation nocturne par lots est disponible comme solution de repli. Les relevés des compteurs intelligents arrivent soit directement des appareils NB-IoT/LoRa, soit par l'intermédiaire d'une application React Native hors ligne pour les compteurs manuels. Des connecteurs REST supplémentaires intègrent les passerelles d'argent mobile, les alertes SMS/WhatsApp et le routage GIS. Au cours d'une exécution parallèle de six mois, des tâches de capture de données de changement maintiennent la base de données de facturation existante à jour, permettant une comparaison côte à côte et un chemin de retour en arrière facile si nécessaire.

## 9.2.  Exigences supplémentaires (section 2 de la grille d'évaluation)

| Domaine d'intervention | Attentes |
| --- | --- |
| Qualité des données | - Montrez un plan clair pour nettoyer les anciennes données avant qu'elles ne soient transférées dans le nouveau système de gestion de la relation client. |
|  | - Expliquez quels outils ou scripts permettent de détecter les doublons, les numéros de compteur erronés et les informations manquantes sur les clients. |
|  | - Décrivez comment chaque chargement de données sera vérifié et approuvé (contrôles d'échantillons, rapports automatiques, formulaires d'approbation). |
| Gestion du changement | - Définir des étapes simples pour aider le personnel à accepter le nouveau système : séances d'information précoces, mises à jour régulières et désignation d'un "champion du changement" dans chaque service. |
|  | - Dressez la liste des canaux qui seront utilisés : courriels, affiches, courtes vidéos, séances de questions-réponses, afin que personne ne soit surpris par les changements à venir. |
|  | - Inclure une boucle de retour d'information pour que les utilisateurs puissent signaler des problèmes et voir des solutions rapides. |
| Formation et adoption par les utilisateurs | - Prévoir un calendrier de formation qui couvre tous les rôles : agents des centres d'appel, releveurs de compteurs sur le terrain, caissiers, superviseurs et support informatique. |
|  | - Combinez des sessions en classe, de courtes vidéos pratiques et des exercices pratiques dans une copie "bac à sable" sécurisée du système. |
|  | - Ajouter un module de "formation des formateurs" afin que le personnel de REGIDESO puisse organiser les futures sessions sans aide extérieure. |
|  | - Expliquez comment le succès de la formation sera mesuré à l'aide de simples questionnaires ou de listes de contrôle sur le lieu de travail et comment des sessions de remise à niveau seront proposées si les résultats sont faibles. |

# Qualifications et experience

10.1. Consultant (Firme)

La firme à sélectionner doit disposer d’expériences avec au moins deux références similaires en réalisation des missions d’assistance technique pour la conception, le développement et la mise en œuvre d’un système de gestion de la relation client (CRM) incluant les composantes décrites dans les présents termes de référence et justifiées par des attestations de bonne exécution.

# 10.2. Qualification et rôle des experts clés

Le soumissionnaire est tenu de fournir du personnel pour les postes ("experts") mentionnés et décrits ici en termes d'étendue des tâches et de qualifications sur la base des CV correspondants (voir section 8).

Les qualifications spécifiées ci-dessous satisfont aux exigences requises pour obtenir la note la plus élevée lors de l'évaluation technique.

Expert 1 : Gestionnaire de projet (grille d'évaluation 3.1)

Rôle : Professionnel de la gestion de projet
Durée : 90 jours
Nombre d'experts requis : 1

Qualifications:

- Éducation/formation : (grille d'évaluation (3.1.1))

  - Licence/maîtrise en gestion d'entreprise, gestion de projet, informatique ou dans un domaine connexe. (5 points)

  - Certification en tant que professionnel de la gestion de projet (PMP) ou praticien PRINCE2. (5 points)

- Compétences linguistiques : (Grille d'évaluation (3.1.2))

  - Maîtrise du français et de l'anglais au niveau C1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues. (5 points pour chaque langue)

- Expérience professionnelle générale : (Grille d'évaluation (3.1.3))

  - Au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans la gestion de projets de mise en œuvre informatique à grande échelle. (5 points)

  - Réussite avérée dans la réalisation de projets ERP/CRM dans le respect du champ d'application, des délais et des contraintes budgétaires. (5 points)

- Expérience professionnelle spécifique : (Grille d'évaluation (3.1.4))

  - Minimum de 5 ans de gestion des implémentations ERP/CRM, spécifiquement avec le développement Web et les implémentations Microsoft F&O. (7 points)

  - Expérience dans le secteur des services publics, en particulier dans les industries de l'eau ou de l'énergie. (3 points)

- Expérience en matière de leadership/gestion : (grille d'évaluation (3.1.5))

  - Capacité avérée à diriger des équipes interfonctionnelles de 20 membres ou plus. (5 points)

  - Expertise en matière de gestion des parties prenantes et de résolution des conflits. (5 points)

- Expérience en matière de coopération au développement : (sans objet)

- Autres compétences : (sans objet)

Expert 2 : Architecte de solutions (grille d'évaluation 3.2)

Rôle : Architecte d'entreprise / d'intégration

Durée de l'examen : 120 jours
Nombre d'experts requis : 1

Qualifications:

- Éducation/formation : (grille d'évaluation (3.2.1))

  - Licence/maîtrise en informatique, en technologie de l'information ou dans un domaine connexe. (5 points)

  - TOGAF, certification Microsoft Dynamics 365 ou CISSP/CISM. (5 points)

- Compétences linguistiques : (Grille d'évaluation (3.2.2))

  - Maîtrise de l'anglais au niveau C1. (5 points)

- Expérience professionnelle générale : (Grille d'évaluation (3.2.3))

  - Plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, dont au moins 5 ans en tant qu'architecte de solutions. (5 points)

  - Expérience approfondie de la sécurité informatique et de la gestion des risques. (5 points)

- Expérience professionnelle spécifique : (Grille d'évaluation (3.2.4))

  - Conception de l'architecture pour 3 déploiements d'ERP/CRM. (4 points)

  - Connaissance approfondie des API, du middleware et de la sécurité de Dynamics 365 F&O. (3 points)

  - Pratique éprouvée en matière de sécurité et de gestion des risques dans l'informatique dématérialisée. (3 points)

- Expérience en matière de leadership/gestion : (sans objet)

- Expérience en matière de coopération au développement : (sans objet)

- Autres compétences : (Grille d'évaluation (3.2.7))

  - Optimisation des performances et évolutivité pour les données d'utilité publique à haut volume (3 points)

  - Diriger des équipes techniques et produire des documents de conception clairs (3 points)

  - Capacité à recommander rapidement des modifications au niveau du système (4 points)

Expert 3 : Analyste commercial principal (grille d'évaluation (3.3))

Rôle : Responsable de la découverte et de la conception de services
Durée : 90 jours
Nombre d'experts requis : 1

Qualifications:

- Éducation/formation : (grille d'évaluation (3.3.1))

  - Licence en commerce, en systèmes d'information ou en ingénierie. (2 points)

- Compétences linguistiques : (Grille d'évaluation (3.3.2))

  - Maîtrise du français et de l'anglais au niveau C1. (5 points pour chaque langue)

- Expérience professionnelle générale : (3.3.3)

  - Plus de 8 ans d'expérience en matière d'analyse commerciale dans le cadre de projets de transformation des technologies de l'information (10 points)

- Expérience professionnelle spécifique : (Grille d'évaluation (3.3.4))

  - Plus de 5 ans d'expérience dans la définition des besoins pour des solutions CRM/CIS ou Dynamics (7 points)

  - Cartographie des processus du secteur des services publics (service à la clientèle, facturation, comptage) (3 points)

- Expérience en matière de direction/gestion : (sans objet)

- Expérience en matière de coopération au développement : (sans objet)

- Autres compétences : (3.3.7)

  - Expert en BPMN, en rédaction de récits d'utilisateurs et en animation d'ateliers (5 points)

Expert 4 : Concepteur UI/UX (Grille d'évaluation (3.4))

Rôle : UX Lead & Design-System Owner
Durée de la mission : 60 jours
Nombre d'experts requis : 1

Qualifications:

- Éducation/formation : (grille d'évaluation (3.4.1))

  - Baccalauréat en sciences informatiques, en conception UX/UI ou dans un domaine connexe (5 marques).

- Compétences linguistiques : (Grille d'évaluation (3.4.2))

  - Maîtrise de l'anglais au niveau C1. (5 points)

- Expérience professionnelle générale : (3.4.3)

  - Plus de 7 ans de conception d'applications web avec des frameworks réactifs (5 points)

- Expérience professionnelle spécifique : (Grille d'évaluation (3.4.4))

  - Plus d'années de conception d'applications d'entreprise basées sur React et conformité WCAG 2.x (5 points)

  - Expérience de la création de systèmes de conception multilingues (3 points)

- Expérience en matière de leadership/gestion : (sans objet)

- Expérience en matière de coopération au développement : (sans objet)

- Autres compétences : (3.4.7)

  - Expertise avancée en matière de Figma / FigJam, de prototypage et de tests d'utilisabilité (2 points)

Expert 5 : Tech. Lead / Senior Developer (Grille d'évaluation (3.5))

Rôle : Full-Stack Lead (React + FastAPI)
Durée de la mission : 180 jours
Nombre d'experts requis : 1

Qualifications :

- Éducation/formation : (grille d'évaluation (3.5.1))

  - Licence en informatique, en génie logiciel ou dans un domaine connexe (5 points)

- Compétences linguistiques : (Grille d'évaluation (3.5.2))

  - Maîtrise de l'anglais au niveau C1. (5 points)

- Expérience professionnelle générale : (sans objet)

  - Plus de 10 ans de développement de logiciels, dont plus de 5 ans avec Python et JavaScript (10 points)

- Expérience professionnelle spécifique : (Grille d'évaluation (3.5.4))

  - Plus de 3 projets d'entreprise avec un front-end React et un back-end FastAPI (5 points)

  - Expérience pratique de la conteneurisation (Docker/K8s) et de l'intégration CI. (5 points)

- Expérience en matière de leadership/gestion : (3.5.5)

  - A dirigé des équipes de développement (5-10 ingénieurs) avec des pratiques de révision de code et de mentorat (5 points)

- Expérience en matière de coopération au développement : (sans objet)

- Autres compétences : (sans objet)

Expert 6 : Spécialiste DevOps / Sécurité (Grille d'évaluation (3.6))

Rôle : Ingénieur CI/CD & Cloud-Security

Durée : 80 jours
Nombre d'experts requis : 1

Qualifications:

- Éducation/formation : (grille d'évaluation (3.6.1))

  - Licence en informatique ou en ingénierie (2 points)

  - Ingénieur Azure DevOps certifié ou titre DevOps/sécurité équivalent (4 points)

- Compétences linguistiques : (Grille d'évaluation (3.6.2))

  - Maîtrise de l'anglais au niveau C1. (5 points)

- Expérience professionnelle générale : (sans objet)

- Expérience professionnelle spécifique : (Grille d'évaluation (3.6.4))

  - > 5 ans de construction de pipelines CI/CD pour des applications basées sur des conteneurs (7 points)

  - Maîtrise d'Azure DevOps, de Docker, de Kubernetes et des outils SAST/DAST (3 points).

- Expérience en matière de leadership/gestion : (sans objet)

- Expérience en matière de coopération au développement : (sans objet)

- Autres compétences : (3.6.7)

  - Expérience de l'automatisation des déploiements et des scripts de surveillance de type "blue-green" ou "canary" (5 points)

Réserve d'experts 1 : Formateurs (section 3.7 de la grille d'évaluation en liaison avec l'annexe B - Grille de notation)

Rôles :

- Profil 1 : Formateur d'utilisateurs finaux (CSR, facturation, opérations sur le terrain)

- Profil 2 : administrateur/formateur technique (administrateur système, utilisateurs chevronnés, service d'assistance)

Durée : 80 jours
Nombre d'experts requis : 2

Qualifications:

| Critères | Profil 1 : Formateur en service à la clientèle et en facturation | Profil 2 : Formateur en administration et réconciliation |
| --- | --- | --- |
| Éducation/formation | - Licence en éducation, commerce ou informatique (15% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Licence en informatique, comptabilité ou commerce (15% de points dans la grille de notation du pool d'experts) |
|  | - Certificat de formation de formateurs ou de principes fondamentaux de Dynamics 365 (10% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Consultant fonctionnel Dynamics 365 (Finance) ou équivalent (10% de points dans la grille de notation du pool d'experts) |
| Compétences linguistiques | Maîtrise du français et de l'anglais au niveau C1 (5% de points pour l'anglais et 20% pour le français dans la grille de notation du pool d'experts) | Maîtrise du français et de l'anglais au niveau C1 (5% de points pour l'anglais et 20% pour le français dans la grille de notation du pool d'experts) |
| Expérience professionnelle générale | Plus de 5 ans de formation des utilisateurs finaux de l'ERP/CRM. (25% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | Plus de 5 ans à former des utilisateurs chevronnés ou des administrateurs de système à l'ERP/CRM. (25% de points dans la grille de notation du pool d'experts) |
| Expérience professionnelle spécifique | Plus de 3 ans de coaching d'équipes de centres d'appels ou de facturation sur le CRM/CIS (20% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | Plus de 3 ans d'enseignement de la réconciliation des données et des tâches administratives ; familiarité avec l'écriture de Dynamics et la révision des journaux. (20% de points dans la grille de notation du pool d'experts) |
|  | - Expérience dans les entreprises de services publics ou de distribution d'eau (5% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Expérience dans les entreprises de services publics ou de distribution d'eau (5% de points dans la grille de notation du pool d'experts) |
| Expérience en matière de leadership/gestion | Sans objet | Sans objet |
| Expérience en matière de coopération au développement | Sans objet | Sans objet |
| Autres compétences | - Compétences en matière d'apprentissage en ligne, d'aides à l'emploi et de démonstrations de systèmes en direct (15% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Expertise en matière de guides de référence rapide, de wikis FAQ et de dossiers de transmission. (15% de points dans la grille de notation du pool d'experts) |
|  | - Formation des utilisateurs (10% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Formation des utilisateurs (10% de points dans la grille de notation du pool d'experts) |

Pool d'experts 2 : Développeurs et intégrateurs techniques (section 3.8 de la grille d'évaluation en conjonction avec l'annexe B - Grille de notation)

Rôles :

- Profil 3 : Développeur Front-end React

- Profil 4 : Développeur d'API back-end (Python / FastAPI)

- Profil 5 : Ingénieur en intégration / Middleware

- Profil 6 : Ingénieur Test-Automation

Durée du projet : 410 jours
Nombre d'experts requis : 4

Qualifications:

| Critères | Profil 3 : Développeur Front-end React | Profil 4 : Développeur d'API back-end (Python / FastAPI) | Profil 5 : Ingénieur en intégration / Middleware | Profil 6 : Ingénieur Test-Automation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Éducation/formation | - Licence en informatique, génie logiciel ou similaire (5% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Licence en CS/IT (5% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Licence en CS/IT (5% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Licence en CS/IT (5% de points dans la grille de notation du pool d'experts) |
|  | - Certification du cadre React ou JavaScript (7% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Certification en développement Python ou REST-API (8% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Intégration Azure / Microsoft PL-200/MB-500 ou équivalent (8% de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - ISTQB Advanced ou Test-Automation tool cert (7% de points dans la grille de notation du pool d'experts) |
| Compétences linguistiques | Maîtrise du français et de l'anglais au niveau C1 (12,5 % de points pour l'anglais dans la grille de notation du pool d'experts) | Maîtrise du français et de l'anglais au niveau C1 (12,5 % de points pour l'anglais dans la grille de notation du pool d'experts) | Maîtrise du français et de l'anglais au niveau C1 (12,5 % de points pour l'anglais dans la grille de notation du pool d'experts) | Maîtrise du français et de l'anglais au niveau C1 (12,5 % de points pour l'anglais dans la grille de notation du pool d'experts) |
| Expérience professionnelle générale | Plus de 7 ans de développement web front-end avec des frameworks JS modernes (12,5% de notes dans la grille de notation du pool d'experts) | Plus de 7 ans de développement côté serveur, dont 3 ans de Python/FastAPI (12,5% de notes dans la grille de notation du pool d'experts) | Plus de 7 ans d'intégration de systèmes / migration de données pour ERP/CRM (12,5% de notes dans la grille de notation du pool d'experts) | Plus de 7 ans à construire des suites de tests automatisés et des pipelines de CI (12,5 % de notes dans la grille de notation du pool d'experts) |
| Expérience professionnelle spécifique | - Plus de 3 SPA d'entreprise utilisant le javaScript, Redux et WCAG 2.x (12,5% de notes dans la grille de notation du pool d'experts) | - Plus de 3 projets mettant en œuvre des API REST/GraphQL, la sécurité OAuth2/JWT (12,5% de notes dans la grille de notation du pool d'experts) | - Plus de 3 projets avec D365 F&O ou autre ERP : OData, Azure Logic Apps, ETL (12,5% de notes dans la grille de notation du pool d'experts) | - Plus de 3 projets avec PyTest/Jest, Selenium ou Playwright, plus pipeline gating (12.5% de notes dans la grille de notation du pool d'experts) |
| Expérience en matière de leadership/gestion | Sans objet | Sans objet |  |  |
| Expérience en matière de coopération au développement | Sans objet | Sans objet |  |  |
| Autres compétences | - Git, discipline de revue de code, documentation des composants, etc. (12,5 % de points dans la grille de notation du pool d'experts) | - Pratiques de code propre, documentation Swagger/OpenAPI (12,5 % de points dans la grille de notation du pool d'experts) | -Rédaction des spécifications de l'interface, traitement des erreurs et modèles de résilience (12,5 % de points dans la grille de notation du pool d'experts). | Rédaction de scripts de tests de charge/performance, triage des défauts et établissement de rapports (12,5 % de points dans la grille de notation du pool d'experts) |

# 11. Exigences en matière de calcul des coûts

## 11.1. Désignation d'experts

Dans votre offre, ne vous écartez pas de la spécification des quantités requise dans les présents termes de référence aux sections (le nombre d'experts et de jours d'expertise, le budget spécifié dans le bordereau de prix), car cela fait partie de l'appel d'offres et sert à garantir une comparaison objective des offres. L'utilisation du nombre total de jours d'expertise ou du budget indiqué n'est pas autorisée.

Le nombre de jours d'expertise correspond aux jours ouvrables.

| Numéro d'expert | Nom de l'expert | Experts requis | Journées d'expertise | Nombre de personnes requises |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expert 1 | Chef de projet | Professionnel de la gestion de projet | 90 | 1 |
| Expert 2 | Architecte de solutions | Architecte d'entreprise / d'intégration | 120 | 1 |
| Expert 3 | Analyste commercial principal | Responsable de la découverte et de la conception des services | 90 | 1 |
| Expert 4 | Concepteur UX/UI | UX Lead & Design-System Owner | 60 | 1 |
| Expert 5 | Responsable technique / Développeur senior | Lead Full-stack (React + FastAPI) | 180 | 1 |
| Expert 6 | Spécialiste DevOps et sécurité | Ingénieur CI/CD & Cloud-Security | 80 | 1 |
| Groupe d'experts 1 | Formateurs CRM et intégration | Formateur d'utilisateurs finaux (CSR, Billing, Field-Ops), Formateur en administration / réconciliation | 80 | 2 |
| Groupe d'experts 2 | Développeurs et intégrateurs techniques | React Front-end Dev, Python API Dev, Integration / Middleware Eng, Test-Automation Eng | 410 | 4 |
|  |  | Total | 1110 |  |

# Exigences relatives au format de l'offre

La structure de l'offre doit correspondre à la structure du cahier des charges. Elle doit être lisible (taille de police 11 ou plus) et clairement formulée. La langue dans laquelle l'offre doit être rédigée est l'anglais.

Les CV du personnel proposé conformément à la section10 des TdR doivent être au format UE et ne pas dépasser quatre pages. Les CV doivent clairement indiquer le poste occupé par la personne proposée, les tâches qu'elle a accomplies et le nombre de jours d'expertise qu'elle a effectués au cours de la période indiquée dans les références spécifiées. Nous vous demandons instamment de ne pas dépasser le nombre de pages indiqué.

## Pénalités de retard dans la remise des rapports

Des retards dans la remise des livrables entraineront l’application d’une pénalité de retard. Cette pénalité est calculée sur la base du montant de la facture mensuelle émise par l’entreprise et correspond à 0,25 pour cent du montant de cette facture par jour de retard, à moins que le retard soit dument justifié par des circonstances relevant de facteurs externes à la responsabilité du consultant.

# Mise à disposition des données, documents et information

Le maitre de l’ouvrage mettra à disposition du consultant les documents et outils nécessaires à une bonne compréhension du projet et de la mission à réaliser. Tous les documents et outils  fournis dans le cadre de cette demande de propositions ont pour seul but de préparer la proposition technique et financière pour cette mission. Ces informations doivent être traitées de manière confidentielle et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins.

# Logistique

Le Consultant prendra en charge ses frais de déplacement sur terrain et tous les moyens nécessaires, (bureaux et équipements requis entre autres téléphone portable, connexion internet, ordinateurs, imprimantes et des consommables divers et tous autres équipements jugés utiles y compris logement) lui permettant d'effectuer ses prestations dans des conditions d'efficacité.

Les frais logistiques pour des sessions d’échanges en présentiel avec les points focaux seront pris en charge par le consultant.

Toute la logistique acquise par le consultant sur les fonds du projet sera remise sans aucune condition à la CEPO à la fin de sa mission, moyennant un inventaire détaillé.

# Gouvernance de l'AT

Le consultant travaillera sous la supervision et la coordination de la CEP-O et de la direction générale de la REGIDESO, et apportera son soutien aux responsables de la gestion et du contrôle des pertes opérationnelles et commerciales. Le consultant génèrera activement une dynamique de groupe afin d'assurer l'implication maximale des différents groupes de parties prenantes. En ce sens, des méthodes et des outils participatifs tels que des entretiens individuels et des groupes de discussion seront appliqués à divers sujets liés à cette assistance technique afin de générer un large consensus parmi les cadres supérieurs et moyens de l'entreprise. Enfin, le consultant sera également chargé de gérer l'ensemble du processus d'apprentissage et d'assurer un contrôle strict de la réalisation de tous les livrables. Finalement, le consultant sera également chargé d'aider à la création de synergies avec la Banque mondiale et d'autres institutions impliquées dans le processus de transformation numérique de la REGIDESO.